## Slide 1: Курсовая работа по дисциплине «Алгоритмизация и программирование»
Это зачёт с оценкой, сдается в 4 модуле 2025-26 учебного года.
Начало работы над проектом – 2 модуль

## Slide 2: Распределение групп по преподавателям
Руководство курсовой работой по Алгоритмизации и программированию |  | 
Группа | Преподаватель | Почта преподавателя
БИВ 251 | Ерохина Елена Альфредовна | Eroxinaea@yandex.ru
БИВ 252 | Ерохина Елена Альфредовна | Eroxinaea@yandex.ru
БИВ 253 | Волков Владимир Олегович | VK: @green5175 vovolkov@edu.hse.ru
БИВ 254 | Маликов Михаил Алексеевич | mamalikov@edu.hse.ru
БИВ 255 | Тихонов Руслан Александрович | rualtikhonov@edu.hse.ru
БИВ 256 | Жаров Евгений Евгеньевич | eezharov@edu.hse.ru
БИВ 257 | Альбатша Ахмад Мухаммад Хусайн | aalbatsha@hse.ru

## Slide 3
№ | Название этапа | Работы | Срок | Вес
1 | Выбор темы курсовой работы |  | 12.11-21.11 | 0,5
2 | Составление задания на курсовую работу | Обоснование темы и ее описание | 21.11-29.11 | 0,3
 |  | Краткий обзор аналогов и источников литературы по теме | 30.11-13.12 | 0,4
 |  | Окончательная версия ТЗ | 14.12-20.12 | 0,3
3 | Проект программы - первая версия ПО | Alpha - прототип/эскиз GUI (если есть), основная структура ПО, ключевые функции и их описание. | 21.12-15.01 | 0,5
 |  | Betta - реализация базового функционала, комментарии к основным функциям программы. | 15.01-01.02 | 0,5
 |  | Gamma - предварительная версия ПО, реализован GUI, базовые и дополнительные функции. | 01.02-28.02 | 1
4 | Проект документации - первая версия отчета | Текстовое описание работы ПО, черновой вариант руководства пользователя | 01.03-15.03 | 0,5
 |  | Черновой вариант отчета (описание аналогов, описание ПО, описание функционала, результаты тестирования ПО, производительность ПО и потребляемые ресурсы) | 15.03-30.03 | 0,5
5 | Окончательная версия ПО | Демонстрация функционала программы. Представление аудитории (на усмотрение преподавателя). | 1.04-31.05 | 3,5
6 | Отчет и составление программной документации | Защита отчета. Отчет должен быть оформлен по ГОСТ. |  | 2

## Slide 4: Критерии оценивания курсовой работы
При несоблюдении любого из сроков, указанных в таблице, оценка за соответствующий пункт снижается. При опоздании на неделю оценка составит 0,6 от максимального балла, на 2 недели 0,4 от максимального балла за данный пункт. Исключение составляет случай документально подтвержденного заболевания.
При проверке работы программы и отчета оценивается соответствие пунктам задания, в которых описаны критерии проверки. В случае несоответствия (например, при тестировании окончательной версии программы обнаруживаются ошибки, некоторые пункты ответа отсутствуют или не соответствуют требованиям) снижение оценки на усмотрение преподавателя.
Оформление отчета описано в методических указаниях по выполнению МКР. Они размещены на сайте образовательной программы. Также краткие методические рекомендации размещены в Smart lms.

## Slide 5: Критерии оценивания курсовой работы
В исключительных случаях студент может выбирать тему, предложенную другим преподавателем. Т.е. не тем, который ведёт курсовую работу в соответствующей группе. При этом надо согласовать свой выбор с обоими преподавателями - тем, кто ведёт группу студента и тем, у кого студент выбирает тему.
Тематика курсовых работ - на усмотрение преподавателя. Наличие аппаратной части проекта возможно, но не обязательно.
Студентам разрешено выдвигать инициативные темы, согласовывая их с преподавателем.
Работа может выполняться командой студентов (до 3 человек). При этом в задании на разработку должны быть подробно описаны работы, выполняемый каждым участником команды. В отчете также необходимо указать вклад каждого участника в разработку. Оценка за работу выставляется каждому студенту индивидуально.

## Slide 6: Вычисление оценки
ОИТОГ=0,05×ОВЫБОР + 0,1×Озадание + 0,2×ОПО1 + 0,1×ОДОК + 0,35×ОПО + 0,2×ООТЧЁТ